Bài 1

User story: tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích: ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc.

Phương pháp user point

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 3 |
| Hiếu | 5 |
| Đức | 3 |
| Đại | 8 |

Điểm story point: (3 + 5 + 3 + 8)/4= 4.75

Kết luận: Do đây là Story point đầu tiên nên không có gì để so sánh nhưng dựa vào điểm tb để đưa ra kết luận là task không quá phức tạp

→ mức độ DỄ

Bài 2

User story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đính: Trả tiền cho những món hàng muốn mua, cầm về

Phương pháp user point

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 5 |
| Hiếu | 5 |
| Đức | 13 |
| Đại | 21 |

Điểm story point: (5 + 5 + 13 + 21)/4= 11

Kết luận: So sánh với story point trước đó thì lần này dẫn ra được kết luận là sẽ khó hơn so với user story trước đó về mặt logic cũng như các triển khai.

→ mức độ TRUNG BÌNH KHÁ

Bài 3

User story: Tạo tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến

Vai trò: Người dùng

Mục đích: thêm nhiều món hàng trong một lần mua

Giải thích mục đính: tăng số lượng hàng có thể mua trong một lần

Phương pháp user point

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| An Ninh | 5 | Tính năng giỏ hàng khá phổ biến, có thể tái sử dụng từ các mẫu trước đó. Không yêu cầu xử lý logic phức tạp. |
| Hiếu | 5 | Chỉ cần lưu sản phẩm vào session hoặc database, không có nhiều tương tác phức tạp giữa các thành phần. |
| Đức | 8 | Cần xử lý các trường hợp như cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, kiểm tra tồn kho, nên phức tạp hơn mức cơ bản. |
| Đại | 21 | Thiếu trình |

Điểm story point: (5 + 5 + 8 + 21)/4= 9.75

Kết luận: So sánh với story point trước đó thì lần này dẫn ra được kết luận là sẽ khó hơn so với user story trước đó về mặt logic cũng như các triển khai.

→ mức độ TRUNG BÌNH KHÁ

Bài 4

User story: Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Quản lý tài sản cá nhân

Giải thích mục đính: Giúp người dùng quản lý tài sản cá nhân một cách an toàn và thuận tiện

Phương pháp user point

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 8 |
| Hiếu | 8 |
| Đức | 13 |
| Đại | 21 |

Điểm story point: (8 + 8 + 13 + 21)/4= 12.5

Kết luận: So sánh với story point trước đó thì lần này dẫn ra được kết luận là sẽ khó hơn so với user story trước đó về mặt logic cũng như các triển khai.

→ mức độ TRUNG BÌNH KHÁ

Bài 5

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Liệt kê các user story và đánh giá

- - Thêm hàng vào giỏ hàng:

- + Vai trò: người dùng

- + Mục đích: mua được nhiều đồ trong một lượt

- + Giải thích mục đích: tối ưu hoa thời gian cho người dùng lẫn người bán

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 3 |
| Hiếu | 5 |
| Đức | 3 |
| Đại | 8 |

Điểm story point: (3 + 5 + 3 + 8)/4= 4.75

Kết luận: Do đây là Story point đầu tiên nên không có gì để so sánh nhưng dựa vào điểm tb để đưa ra kết luận là task không quá phức tạp

→ mức độ DỄ

- - Đăng nhập/đăng ký:

- + Vai trò:

- + Mục đích: ruy cập vào hệ thống và sử dụng đầy đủ các chức năng của ứng 		dụng.

- + Giải thích mục đích: Giúp người dùng bảo mật thông tin cá nhân, lưu trữ 		lịch sử hoạt động, đồng bộ dữ liệu và trải nghiệm thuận tiện hơn trong các 		lần đăng nhập tiếp theo.

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 8 |
| Hiếu | 8 |
| Đức | 13 |
| Đại | 21 |

Điểm story point: (8 + 8 + 13 + 21)/4= 12.5

Kết luận: So sánh với story point trước đó thì lần này dẫn ra được kết luận là sẽ khó hơn so với user story trước đó về mặt logic cũng như các triển khai.

→ mức độ TRUNG BÌNH KHÁ

- Xác định mục tiêu của Sprint

- Trong Sprint có 2 mục tiêu

- - Thêm hàng vào giỏ

- - đăng nhập / đăng ký

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| - User story | - Chia task | - Người làm | - Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tạo | - Thiết kế giao diện tạo công | - Ninh | - 1 ngày |
|  | - Xử lý logic FE | - Đại | - 2 ngày |
|  | - Tạo API lưu công việc | - Hiếu | - 1 ngày |
|  | - Kết nối FE – API & kiểm thử | - Đức | - 1 ngày |
| - Tìm | - Thiết kế giao diện tìm kiếm + lọc | - Ninh | - 1 ngày |
|  | - Tạo API tìm kiếm | - Đại | - 2 ngày |
|  | - Xử lý FE gọi API & hiển thị kết quả | - Hiếu | - 2 ngày |
|  | - Tối ưu & kiểm thử | - Đức | - 1 ngày |

- Sử dụng velocity

Bài 6

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Liệt kê các user story và đánh giá

- - Tạo công việc

- + Vai trò: người dùng

- + Mục đích: tạo mới công việc

- + Giải thích mục đích: thêm công việc mới vào quy trình quản lý

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 3 |
| Hiếu | 5 |
| Đức | 3 |
| Đại | 8 |

Điểm story point: (3 + 5 + 3 + 8)/4= 4.75

Kết luận: Do đây là Story point đầu tiên nên không có gì để so sánh nhưng dựa vào điểm tb để đưa ra kết luận là task không quá phức tạp

→ mức độ DỄ

- - Tìm công việc:

- + Vai trò: Người dùng

- + Mục đích: Tìm kiếm công việc

- + Giải thích mục đích: Tìm kiếm và quản lý các công vịệc trong ứng 			dụng

Tổ chức họp:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá story point |
| --- | --- |
| An Ninh | 8 |
| Hiếu | 8 |
| Đức | 13 |
| Đại | 21 |

Điểm story point: (8 + 8 + 13 + 21)/4= 12.5

Kết luận: So sánh với story point trước đó thì lần này dẫn ra được kết luận là sẽ khó hơn so với user story trước đó về mặt logic cũng như các triển khai.

→ mức độ TRUNG BÌNH KHÁ

- Xác định mục tiêu của Sprint

- Trong Sprint có 2 mục tiêu

- - tạo công việc

- - tìm công việc

- Lập kế hoạch phân chia công việc

| - User story | - Chia task | - Người làm | - Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tạo | - Thiết kế giao diện tạo công | - Ninh | - 1 ngày |
|  | - Xử lý logic FE | - Đại | - 2 ngày |
|  | - Tạo API lưu công việc | - Hiếu | - 1 ngày |
|  | - Kết nối FE – API & kiểm thử | - Đức | - 1 ngày |
| - Tìm | - Thiết kế giao diện tìm kiếm + lọc | - Ninh | - 1 ngày |
|  | - Tạo API tìm kiếm | - Đại | - 2 ngày |
|  | - Xử lý FE gọi API & hiển thị kết quả | - Hiếu | - 2 ngày |
|  | - Tối ưu & kiểm thử | - Đức | - 1 ngày |

- Sử dụng velocity

- Bài 7

- Chia nhỏ User Story thành các task (Bảng trình bày)

| STT | Task | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện màn hình đăng ký (UI) | Tạo form đăng ký gồm email, password, confirm password, nút đăng ký, lỗi hiển thị. |
| 2 | Xử lý logic FE – kiểm tra dữ liệu nhập | Validate email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, kiểm tra trùng khớp 2 mật khẩu và hiển thị lỗi trên UI. |
| 3 | Tạo API đăng ký tài khoản | API nhận dữ liệu, validate backend và trả kết quả thành công hoặc lỗi. |
| 4 | Lưu thông tin tài khoản vào Database | Mã hoá mật khẩu, lưu vào bảng User, kiểm tra email trùng. |
| 5 | Kết nối FE – API | FE gọi API, nhận response, hiển thị thông báo thành công/thất bại. |
| 6 | Kiểm thử (Unit test / Integration test) | Viết test cho API và logic FE. |
| 7 | Viết tài liệu mô tả logic hoặc hướng dẫn | Tài liệu cấu trúc dữ liệu, API spec, quy tắc kiểm tra. |

- Lý do lựa chọn các task

| Task | Lý do chọn |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Là bước đầu để người dùng có form nhập liệu, giúp nhóm hiểu rõ giao diện cần làm. |
| Xử lý logic FE | Đảm bảo input hợp lệ trước khi gửi lên server, giảm lỗi backend. |
| Tạo API đăng ký | Backend cần endpoint để FE gọi khi tạo tài khoản. |
| Lưu DB | Chức năng đăng ký cần lưu user vào hệ thống. |
| Kết nối FE – API | Đảm bảo luồng đăng ký hoàn chỉnh, liên kết giữa client và server. |
| Kiểm thử | Đảm bảo chất lượng, tránh lỗi trong Sprint. |
| Viết tài liệu | Giúp các thành viên khác dễ bảo trì hoặc mở rộng tính năng. |

- Ước lượng Story Point cho từng task

| Task | SP ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | 2 SP | Form đơn giản |
| Xử lý logic FE | 3 SP | Có validate, hiển thị lỗi |
| API đăng ký | 3 SP | Backend mức trung bình |
| Lưu DB | 2 SP | Insert + hash password |
| Kết nối FE – API | 3 SP | Xử lý response + flow FE |
| Kiểm thử | 2 SP | Test cơ bản |
| Tài liệu | 1 SP | Nhẹ |

- Bài 8

- Bảng chi tiết Velocity theo từng Sprint

| Sprint | User Story | Điểm Story |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US1: “Đăng nhập bằng email” | 5 |
|  | US2: “Đăng ký tài khoản mới” | 8 |
| Tổng Sprint 1 | 13 |  |
| Sprint 2 | US3: “Trang hồ sơ cá nhân” | 13 |
|  | US4: “Chỉnh sửa thông tin cá nhân” | 5 |
| Tổng Sprint 2 | 18 |  |

Velocity trung bình {13+18}/{2}=15.5

- Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

- US7: “Tìm kiếm sản phẩm” – 8 điểm

- US8: “Bộ lọc sản phẩm” – 5 điểm

- US9: “Xem chi tiết sản phẩm” – 3 điểm

- US10: “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” – 10 điểm

- US11: “Thanh toán bằng thẻ” – 6 điểm

- US12: “Theo dõi đơn hàng” – 7 điểm

| Tổ hợp User Stories | Tổng điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| US7 (8) + US8 (5) + US9 (3) | 16 | Phù hợp với Velocity |
| US10 (10) + US11 (6) | 16 | Phù hợp với Velocity |
| US11 (6) + US12 (7) + US9 (3) | 16 | Phù hợp với Velocity |

Bài 9

- Ước lượng công việc bằng Story Point

| User Story | Mô tả | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Người dùng có thể tạo task mới | 5 | Chức năng đơn giản, ít tương tác phức tạp |
| Quản lý danh sách công việc | Hiển thị, sắp xếp, lọc danh sách task | 8 | Nhiều logic xử lý, giao diện phức tạp hơn |

- Planning Poker

| User Story | Ninh | Hiếu | Đức | Đại | KQ cuối | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 | 5 | 3 | 4,5 | Đại cho điểm thấp do nghĩ ít logic |
| Quản lý danh sách công việc | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | Thành viên B đánh giá cao do UI phức tạp |

- Lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity trung bình của nhóm là 16 điểm, ta chọn các User Stories phù hợp:

| User Story | Story Point | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 4.5 | Phù hợp với Velocity |
| Quản lý danh sách công việc | 9 |  |
| Gửi thông báo khi task hoàn thành | 3 |  |
| Tổng cộng | 15,5 |  |

Bài 10

- Chia nhỏ User Story: “Tạo giỏ hàng cho người dùng”

| Task cụ thể | Mô tả ngắn gọn | Story Point |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Tạo form hiển thị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng | 3 |
| Xử lý logic thêm/xóa sản phẩm | Viết hàm thêm/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, cập nhật số lượng | 5 |
| Tích hợp API giỏ hàng | Gửi/nhận dữ liệu giỏ hàng từ server, xử lý lỗi mạng | 5 |
| Hiển thị tổng tiền và số lượng | Tính toán và hiển thị tổng số lượng và giá tiền của giỏ hàng | 2 |

Tổng Story Point: 3 + 5 + 5 + 2 = 15

- Lập kế hoạch Sprint

| Task | Người làm | Thơi gian (day) |
| --- | --- | --- |
| Logic thêm/xóa sản phẩm | Ninh | 3 |
| Tích hợp API giỏ hàng | Hiếu | 3 |
| Hiển thị tổng tiền và số lượng | Đức | 1 |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Đại | 2 |