| Tên Sinh Viên | Trần An Ninh |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-127 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT5 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp |  |

- Sprint Planning & Product Backlog

- Mục tiêu: Phát triển một ứng dụng di động và web giúp người dùng lập kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ, quản lý tài liệu và nhắc nhở lịch học cá nhân hóa. Ứng dụng tối ưu cho sinh viên và người tự học, tập trung vào đơn giản, trực quan và khả năng cá nhân hóa.

1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM-01: Đăng ký tài khoản | Là người dùng tôi muốn có tài khoản bằng email hoặc mạng xã hội. | 3 | Cao |
| 2 | LM-02: Tạo kế hoạch học tập | Là người dùng tôi muốn tạo kế hoạch gồm tên môn, mục tiêu, thời gian. | 5 | Cao |
| 3 | LM-03: Theo dõi tiến độ học tập | Là người dùng tôi cần hiển thị phần trăm hoàn thành ngay trong từng kế hoạch/môn học. | 5 | Cao |
| 4 | LM-04: Tải lên và lưu trữ tài liệu học tập | Là người dùng tôi muốn phần mềm hỗ trợ upload file PDF, Word, hình ảnh. | 8 | Trung bình |
| 5 | LM-05:Thông báo nhắc lịch học | Là người dùng tôi cần tích hợp thông báo theo lịch học đã tạo. | 5 | Cao |
| 6 | LM-06: Xem lịch học | Hiện thị lịch học theo dạng danh sách, sắp theo ngày/giờ | 5 | Cao |
| 7 | LM-07: Ghi chú nhanh trong ứng dụng | Là người dùng tôi muốn Cho phép tạo ghi chú ngắn gọn, gắn với môn học hoặc kế hoạch, dễ tìm lại. | 5 | Thấp |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Given | When | Then |
| LM-01 | Người dùng nhập email và mật khẩu hợp lệ | Nhấn nút đăng ký | Hệ thống tạo tài khoản và chuyển đến màn hình chính. |
|  | Người dùng nhập email đã tồn tại | Nhấn nút đăng ký | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email đã tồn tại". |
| LM-02 | Người dùng nhập tên môn, mục tiêu và thời gian | Nhấn nút tạo kế hoạch | Kế hoạch được lưu và hiển thị trong danh sách |
|  | người dùng đã có kế hoạch trong danh sách | Chọn chỉnh sửa hoặc xóa | hệ thống cập nhật hoặc loại bỏ kế hoạch đó |
| LM-03 | Kế hoạch có nhiều mục cần hoàn thành | Người dùng đánh dấu một mục là hoàn thành | Tiến độ hiển thị phần trăm được cập nhật chính xác |
|  | Người dùng mở giao diện kế hoạch | Xem tiến độ | Hệ thống hiển thị phần trăm |
| LM-04 | Người dùng chọn file PDF, Word hoặc hình ảnh | Nhấn nút upload | Tài liệu được lưu và gắn với kế hoạch/môn học cụ thể |
|  | Người dùng đã tải lên tài liệu | Chọn xem hoặc xóa | Hệ thống hiển thị tài liệu hoặc loại bỏ khỏi danh sách |

1.3 Definition of Done (DoD) cho toàn bộ User story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Tất cả User Stories trong Sprint đều được triển khai và hoạt động đúng chức năng |
| 2 | Mỗi User Story có Acceptance Criteria đầy đủ và được kiểm thử thành công |
| 3 | Mã nguồn đã được review, không còn bug nghiêm trọng và đáp ứng chuẩn coding convention |
| 4 | Tính năng được tích hợp vào hệ thống, dữ liệu lưu trữ và hiển thị đúng |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng / hướng dẫn test được cập nhật đầy đủ |
| 6 | Giao diện người dùng rõ ràng, responsive và trải nghiệm người dùng đạt yêu cầu |
| 7 | Sprint Goal đạt được: các chức năng cơ bản (tạo môn học, thêm nhiệm vụ, theo dõi tiến độ) hoàn thiện và ổn định |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| LM-01 | 3 | Chức năng đơn giản, ít logic phức tạp, có thể tái sử dụng từ template. |
| LM-02 | 5 | Cần xử lý form nhập liệu, lưu trữ dữ liệu và hiển thị danh sách. |
| LM-03 | 5 | Có tính toán phần trăm hoàn thành, cập nhật động, cần kiểm thử logic. |
| LM-04 | 8 | Tích hợp upload file, xử lý định dạng, lưu trữ và hiển thị tài liệu. |
| LM-05 | 5 | Tích hợp thông báo, xử lý thời gian, cần kiểm thử trên nhiều thiết bị |
| LM-06 | 5 | Hiển thị danh sách theo thời gian, có lọc dữ liệu, giao diện rõ ràng. |
| LM-07 | 5 | Tạo, lưu, chỉnh sửa ghi chú đơn giản nhưng cần đảm bảo ổn định và dễ dùng. |

- Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | SP | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM-01 | LM-01-T1 | 1 | Văn Hiếu | Thiết kế giao diện đăng ký (form email, mật khẩu, xác nhận) |
|  | LM-01-T2 | 1 | Hữu Đại | Xây dựng logic xử lý đăng ký và kiểm tra trùng email |
|  | LM-01-T3 | 1 | Hồng Đức | Tích hợp điều hướng sau khi đăng ký thành công. |
| LM-02 | LM-02-T1 |  | Hữu Đại | Thiết kế giao diện tạo kế hoạch (tên môn, mục tiêu, thời gian) |
| ` | LM-02-T2 |  | Văn Hiếu | Xây dựng API lưu kế hoạch vào hệ thống |
|  | LM-02-T3 |  | Hồng Đức | Hiển thị danh sách kế hoạch đã tạo |
| LM-03 | LM-03-T1 |  | Hữu Đại | Thiết kế UI hiển thị phần trăm hoàn thành |
|  | LM-03-T2 |  | Hồng Đức | Xây dựng logic cập nhật tiến độ khi người dùng đánh dấu hoàn thành |
|  | LM-03-T3 |  | Văn Hiếu | Kiểm thử tiến độ hiển thị đúng theo dữ liệu |
| LM-04 | LM-04-T1 |  | Văn Hiếu | Tạo giao diện upload tài liệu (PDF, Word, hình ảnh). |
|  | LM-04-T2 |  | Hồng Đức | Xây dựng chức năng lưu và liên kết tài liệu với kế hoạch |
|  | LM-04-T3 |  | Hữu Đại | Hiển thị danh sách tài liệu và cho phép xóa. |
| LM-05 | LM-05-T1 |  | Hồng Đức | Thiết kế giao diện thiết lập thời gian nhắc |
|  | LM-05-T2 |  | Văn Hiếu | Tích hợp hệ thống thông báo theo thời gian đã đặt |
|  | LM-05-T3 |  | Hữu Đại | Cho phép bật/tắt thông báo cho từng kế hoạch. |
| LM-06 | LM-06-T1 |  | Hữu Đại | Xây dựng giao diện danh sách lịch học theo ngày/giờ |
|  | LM-06-T2 |  | Văn Hiếu | Tạo chức năng lọc theo môn học hoặc thời gian |
|  | LM-06-T3 |  | Hồng Đức | Hiển thị chi tiết từng buổi học. |
| LM-07 | LM-07-T1 |  | Văn Hiếu | Thiết kế giao diện ghi chú đơn giản |
|  | LM-07-T2 |  | Hồng Đức | Xây dựng chức năng tạo, lưu, chỉnh sửa, xóa ghi chú |
|  | LM-07-T3 |  | Hữu Đại | Gắn ghi chú với kế hoạch hoặc môn học cụ thể. |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | LM-01-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-02-T1: Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-03-T1: Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-04-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 2 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T1: UX/UI Start: Day1 Due: Day1 | x |  |  |  |
| Day 2 | LM-04-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |  |
|  | LM-01-T2: Start: Day 2 Due: Day 2 |  | x |  |  |
|  | LM-01-T3: Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  | x |  |
|  | LM-02-T2: Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  | x |  |
|  | LM-04-T2: Start: Day 2 Due: Day 3 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T1: UX/UI Start: Day 2 Due: Day 2 | x |  |  |  |
| Day 3 | LM-02-T3: Start: Day 3 Due: Day 3 | x |  |  |  |
|  | LM-03-T2: Start: Day 3 Due: Day 3 |  |  | x |  |
|  | LM-06-T1: UX/UI Start: Day 3 Due: Day 3 | x |  |  |  |
| Day 4 | LM-03-T3: Start: Day4 Due: Day5 | x |  |  |  |
|  | LM-04-T3: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
| Day 5 | LM-03-T3: Start: Day4 Due: Day5 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| LM-01 | Medium | Liên quan đến xác thực email/mạng xã hội, có rủi ro bảo mật và lỗi tích hợp. |
| LM-02 | Medium | Cần xử lý dữ liệu đầu vào và logic quản lý thời gian, dễ phát sinh lỗi nếu không kiểm thử kỹ. |
| LM-03 | Medium | Phụ thuộc vào dữ liệu từ nhiều nguồn, rủi ro hiển thị sai tiến độ nếu đồng bộ không chính xác |
| LM-04 | High | Liên quan đến upload nhiều định dạng file, dung lượng lớn, bảo mật và lưu trữ. |
| LM-05 | High | Tích hợp hệ thống thông báo, phụ thuộc vào nền tảng (mobile/web), dễ gây lỗi hoặc bỏ sót thông báo. |
| LM-06 | Low | Chức năng hiển thị đơn giản, ít rủi ro, chủ yếu liên quan đến UI/UX. |
| LM-07 | Low | Tính năng nhỏ, ít phụ thuộc, rủi ro thấp. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM-01 | X |  |  |  | Là chức năng nền tảng, bắt buộc để người dùng có thể bắt đầu sử dụng hệ thống. |
| LM-02 | X |  |  |  | Là giá trị cốt lõi của ứng dụng, giúp người dùng quản lý việc học. |
| LM-03 | X |  |  |  | Cần thiết để người dùng thấy được hiệu quả và động lực học tập. |
| LM-04 |  | X |  |  | Quan trọng để bổ sung tài liệu, nhưng có thể trì hoãn nếu tiến độ gấp. |
| LM-05 | X |  |  |  | Đảm bảo người dùng không bỏ lỡ lịch học, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. |
| LM-06 | X |  |  |  | Giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch trình, là chức năng cơ bản của hệ thống. |
| LM-07 |  |  | X |  | Tính năng bổ sung, tăng tiện ích nhưng không ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Mô phỏng 1

Task: Đăng ký tài khoản (LM-01)

Mô phỏng:

- Khi user mở màn hình đăng ký → nhập email và mật khẩu hợp lệ → bấm nút Đăng ký

- Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại → tạo tài khoản mới → chuyển đến màn hình chính → hiển thị thông báo “Đăng ký thành công”(Sinh viên viết chi tiết từng task)

Mô phỏng 2

Task: Tạo kế hoạch học tập (LM-02)

Mô phỏng:

- Khi user mở màn hình Tạo kế hoạch → nhập tên môn học, mục tiêu và thời gian → bấm nút Lưu

- Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu → hiển thị kế hoạch mới trong danh sách → người dùng có thể chọn Chỉnh sửa/Xóa kế hoạch ngay sau đó

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-LM-01 | Email hợp lệ; Mật khẩu hợp lệ; Email chưa tồn tại | Mở màn hình đăng ký; Nhập email và mật khẩu; Nhấn Đăng ký | Tài khoản được tạo; Chuyển đến màn hình chính; Hiển thị thông báo thành công |
| TC-LM-02 | Người dùng đã đăng nhập; Tên môn; Mục tiêu; Thời gian hợp lệ | Vào màn hình Tạo kế hoạch; Nhập tên môn, mục tiêu, chọn thời gian; Nhấn Lưu | Kế hoạch được lưu; Hiển thị trong danh sách với thông tin đúng |
| TC-LM-03 | Người dùng đã đăng nhập; Kế hoạch có 4 mục chưa hoàn thành | Mở chi tiết kế hoạch; Đánh dấu 1 mục là hoàn thành | Phần trăm tiến độ tăng tương ứng (ví dụ 25%); Trạng thái mục lưu là hoàn thành |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không hiển thị thông báo thành công sau khi đăng ký tài khoản. | Medium | - Kiểm tra logic điều hướng sau khi đăng ký. - Xác minh hàm hiển thị thông báo có được gọi đúng không. - Sửa lỗi và kiểm thử lại trên nhiều thiết bị. | Thông báo “Đăng ký thành công” hiển thị đúng sau khi tạo tài khoản mới. |
| B02 | Tiến độ học tập không cập nhật khi người dùng đánh dấu một mục là hoàn thành. | High | - Kiểm tra hàm tính toán phần trăm tiến độ. - Xác minh dữ liệu trạng thái mục có được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Sửa lỗi đồng bộ dữ liệu và chạy lại test case TC-LM-03. | Tiến độ hiển thị chính xác (ví dụ: 25%) sau khi người dùng đánh dấu hoàn thành một mục. |

- Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Cập nhật giả định của kanban board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | LM-01-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-02-T1: Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-03-T1: Start: Day 1 Due: Day 1 |  |  |  | x |
|  | LM-04-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 2 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T1: UX/UI Start: Day1 Due: Day1 | x |  |  |  |
| Day 2 | LM-04-T1: UX/UI Start: Day 1 Due: Day 2 |  |  |  |  |
|  | LM-01-T2: Start: Day 2 Due: Day 2 |  | x |  |  |
|  | LM-01-T3: Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  | x |  |
|  | LM-02-T2: Start: Day 2 Due: Day 2 |  |  | x |  |
|  | LM-04-T2: Start: Day 2 Due: Day 3 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T1: UX/UI Start: Day 2 Due: Day 2 | x |  |  |  |
| Day 3 | LM-02-T3: Start: Day 3 Due: Day 3 | x |  |  |  |
|  | LM-03-T2: Start: Day 3 Due: Day 3 |  |  | x |  |
|  | LM-06-T1: UX/UI Start: Day 3 Due: Day 3 | x |  |  |  |
| Day 4 | LM-03-T3: Start: Day4 Due: Day5 | x |  |  |  |
|  | LM-04-T3: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T2: Start: Day 4 Due: Day 4 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
| Day 5 | LM-03-T3: Start: Day4 Due: Day5 | x |  |  |  |
|  | LM-05-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-06-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |
|  | LM-07-T3: Start: Day 4 Due: Day 5 | x |  |  |  |

Tóm tắt lý do thay đổi:

• 	Các task LM-01 và LM-02-T1 đã hoàn thành sớm → chuyển sang Done.

• 	Task LM-02-T2 phức tạp hơn → để ở Pending chờ xử lý.

• 	Task LM-02-T3 đang phát triển → giữ ở In Progress.

• 	Các task LM-03 mới đến hạn (Day6–Day7) → vẫn ở Todo.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Văn Hiếu | Hoàn thành giao diện đăng ký (LM-01-T1) và giao diện tạo kế hoạch (LM-02-T1) | Phát triển API lưu kế hoạch (LM-02-T2) và giao diện lọc lịch học (LM-06-T2) | API phức tạp, cần đồng bộ dữ liệu với giao diện, dễ phát sinh lỗi |
| Hữu Đại | Thiết kế UI hiển thị tiến độ học tập (LM-03-T1) | Xây dựng logic cập nhật tiến độ (LM-03-T2) và giao diện danh sách lịch học (LM-06-T1) | Chưa rõ cách tính phần trăm khi nhiều mục hoàn thành cùng lúc |
| Hồng Đức | Hoàn thành điều hướng sau đăng ký (LM-01-T3) và giao diện nhắc lịch học (LM-05-T1) | Tích hợp hệ thống thông báo (LM-05-T2) và hiển thị chi tiết buổi học (LM-06-T3) | Khó khăn khi test thông báo trên nhiều thiết bị khác nhau |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành giao diện đăng ký (LM-01-T1), logic đăng ký (LM-01-T2), điều hướng sau đăng ký (LM-01-T3). | Một số task liên quan đến upload tài liệu (LM-04-T2, LM-04-T3) chưa hoàn thiện do gặp vấn đề dung lượng. | Bổ sung thêm chức năng ghi chú nhanh (LM-07) mặc dù ban đầu chỉ là “Could have” trong MoSCoW. | BurnDown Chart cho thấy số lượng task giảm đều từ Day 1 đến Day 5, tuy có vài task Pending nhưng tiến độ chung đạt Sprint Goal. |
| Hoàn thành tạo kế hoạch học tập (LM-02-T1, LM-02-T2, LM-02-T3) | Tiến độ học tập (LM-03-T2, LM-03-T3) chưa kiểm thử đầy đủ. | Tích hợp thêm chức năng lọc lịch học chi tiết (LM-06-T2, LM-06-T3) vượt phạm vi cơ bản | Kanban Board minh chứng nhiều task đã chuyển sang Done, đặc biệt LM-01 và LM-02. |
| Hoàn thành giao diện nhắc lịch học (LM-05-T1) và tích hợp thông báo (LM-05-T2). | Một số thông báo chưa test đầy đủ trên nhiều thiết bị (LM-05-T3). | Thêm tính năng hiển thị chi tiết buổi học (LM-06-T3) ngoài phạm vi Sprint Goal ban đầu. | BurnDown thể hiện khối lượng công việc giảm nhanh, chứng minh nhóm xử lý hiệu quả các task trọng yếu. |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Nhóm đã hoàn thành hầu hết các chức năng cốt lõi: đăng ký, tạo kế hoạch, nhắc lịch học. | Một số task liên quan đến upload tài liệu (LM-04) gặp nhiều lỗi, mất nhiều thời gian xử lý. | Một vài tính năng chưa kiểm thử đầy đủ trên nhiều thiết bị, khiến tiến độ bị chậm lại. |
| Tinh thần hợp tác giữa các thành viên tốt, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. | Có lúc phân chia công việc chưa cân bằng, dẫn đến một số thành viên bị quá tải. | Một số thông báo nhắc lịch chưa hoạt động ổn định, gây lo lắng về trải nghiệm người dùng. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm