Bài 5

Mua sắm trực tuyến

- Các sprint có trong hệ thống

| - Tên sprint | - Độ ưu tiên | - Thời gian |
| --- | --- | --- |
| - Đăng nhập, đăng ký | - 2 | - 5 ngày |
| - Xem danh sách SP | - 1 | - 1 tuần |
| - Giỏ hàng | - 3 | - 1 tuần |

- Sprint xem danh sách sản phẩm

| - Công việc | - Mô tả chi tiết | - Team | - Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| - Giao diện | - Hiện thị chi tiết nhất có thể về DSSP | - Fe | - A |
| - Tìm kiếm sản phẩm | - Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm | - Fe | - B |
| - Lọc danh sách | - Người dùng có thể lọc theo thể loại | - Fe | - C |
| - API | - Viết API lấy DSSP | - Fe | - D |

- Daily: Tổ chức cuộc họp

- - Thời gian tổ chức: Mỗi sáng lúc 8h, kéo dài 15–20 phút

- - Hình thức: Họp nhanh qua Microsoft Teams hoặc trực

- Sprint review

- 1. Các công việc hoàn thành:

- • Giao diện hiển thị danh sách sản phẩm (DSSP) – FE (A)

- • Tìm kiếm sản phẩm – FE (B)

- • Viết API lấy DSSP – BE (C)

- 2. Các công việc chưa hoàn thành:

- • Lọc danh sách sản phẩm theo từ khóa – FE (B)

- Lý do chưa hoàn thành:

- • Chưa rõ yêu cầu lọc theo nhiều tiêu chí.

- • Thiếu thời gian kiểm thử do build muộn.

- Bài 6

- User story

| - User story | - Loại người dùng | - Mong muốn | - Lí do |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đăng nhập, đăng ký | - Tất cả | - Tôi muốn có tài khoản có thể lưu thông tin và đơn hàng. | - Quản lý thông tin dễ dàng hơn |
| - Tìm kiếm sản phẩm | - Khách hàng | - Tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên gần đúng | - Tìm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| - Thêm vào giỏ hàng | - Khách hàng | - tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc. | - Mua nhiều sản phẩm cùng lúc |
| - Xem chi tiết sản phẩm | - Khách hàng | - Xem chi tiết thông số, thông tin của sản phẩm | - Biết rõ sản phẩm mình mua, muốn tìm hiểu |
| - Thanh toán linh hoạt | - Khách hàng | - Tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau | - Để phù hợp với nhu cầu cá nhân |
| - Nhận thông báo khuyến mãi | - Khách hàng | - tôi muốn nhận thông báo khuyến mãi | - Mua hàng tiết kiệm hơn |
| - Đánh giá sản phẩm | - Khách hàng | - tôi muốn đánh giá sản phẩm sau khi mua | - Giúp người khác lựa chọn tốt hơn |

- Product backlog

| - Stt | - Danh sách user story | - Ưu tiên | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm sản phẩm | - High | - + Người dùng nhập vào ô tìm kiếm - + Th1: người dùng nhập đúng chính tả, hiện ra các sản phẩm có từ khóa người dùng nhập sẽ hiện danh sách - + Th2: nhập sai chính tả, hoặc không có sản phẩm nào có chứa từ khóa tìm sẽ hiện thông báo |
| - 2 | - Xem chi tiết sản phẩm | - Medium | - + Hiển thị hình ảnh, mô tả, giá, đánh giá - + Có nút thêm vào giỏ hàng - + Thông tin rõ ràng, dễ đọc |
| - 3 | - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | - Medium | - - Người dùng có thể thêm sản phẩm từ trang chi tiết - - Giỏ hàng cập nhật số lượng và tổng giá - - Có thể xóa hoặc chỉnh sửa số lượng sản phẩm |
| - 4 | - Đặt hàng và chọn địa chỉ giao hàng | - High | - - Người dùng chọn địa chỉ từ danh sách hoặc nhập mới - - Có xác nhận đơn hàng trước khi gửi - - Hệ thống lưu đơn hàng vào lịch sử |
| - 5 | - Thanh toán bằng nhiều phương thức | Medium | - - Hỗ trợ ít nhất 3 phương thức: thẻ, ví điện tử, COD - - Giao diện thanh toán rõ ràng<br>- Xác nhận thanh toán thành công |
| - 6 | - Xem lại lịch sử đơn hàng | - Low | - Hiển thị danh sách đơn hàng đã mua - Có thể xem chi tiết từng đơn - Có trạng thái đơn hàng (đã giao, đang xử lý…) |
| - 7 | - Nhận thông báo khuyến mãi | - Low | - - Người dùng nhận thông báo qua email hoặc app - - Có thể bật/tắt nhận thông báo - - Thông báo chứa thông tin khuyến mãi rõ ràng |

- Bài 7

- 1, User story

| - User story | - Loại người dùng | - Mong muốn | - Lí do |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tìm kiếm phim theo thể loại | - Khách hàng | - Tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích. | - Chọn phim đúng gu |
| - Xem lịch chiếu | - Khách hàng | - Tôi muốn xem lịch chiếu của phim | - Sắp xếp thời gian xem phim |
| - Chọn ghế ngồi | - Khách hàng | - Tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp | - Trải nghiệm xem phim thoải mái |
| - Thanh toán trực tuyến | - Khách hàng | - Tôi muốn thanh toán vé trực tuyến | - Tiết kiệm thời gian, không cần xếp hàng |
| - Nhận thông báo | - Khách hàng | - Tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc lịch chiếu thay đổi | - Cập nhật thông tin kịp thời |
| - Xem lịch sử đặt vé | - Khách hàng | - Tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé | - Quản lý vé đã mua |
| - Đánh giá phim | - Khách hàng | - Tôi muốn đánh giá trải nghiệm sau khi xem phim | - Góp ý và giúp người khác chọn phim |

- 2, User Story Map

| - Giai đoạn | - Hoạt động chính | - Tính năng liên quan |
| --- | --- | --- |
| - Khám phá phim | - Tìm kiếm phim, xem trailer, xem lịch chiếu | - Tìm kiếm phim, xem lịch chiếu |
| - Đặt vé | - Chọn suất chiếu, chọn ghế, thanh toán | - Chọn ghế, thanh toán trực tuyến |
| - Sau khi đặt | - Nhận thông báo, xem lịch sử, đánh giá | - Thông báo lịch chiếu, lịch sử đặt vé, đánh giá |

- 3, Product backlog

| - Ưu tiên | - Tính năng | - Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Tìm kiếm phim theo thể loại | - Người dùng nhập từ khóa, chọn thể loại, nhận danh sách phim phù hợp |
| - 2 | - Xem lịch chiếu | - Hiển thị lịch chiếu theo rạp, ngày, giờ |
| - 3 | - Chọn ghế ngồi | - Giao diện chọn ghế trực quan, cập nhật trạng thái ghế |
| - 4 | - Thanh toán trực tuyến | - Hỗ trợ ít nhất 2 phương thức thanh toán, xác nhận thành công |
| - 5 | - Nhận thông báo lịch chiếu | - Gửi thông báo qua email/app khi có thay đổi hoặc phim mới |
| - 6 | - Xem lịch sử đặt vé | - Hiển thị danh sách vé đã đặt, chi tiết từng vé |
| - 7 | - Đánh giá trải nghiệm | - Người dùng có thể viết đánh giá và chấm điểm sau khi xem phim |

- Bài 8

|  | - Đã làm | - Sẽ làm | - Trở gại | - Giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TV-A | - đã hoàn thành phần viết API lấy danh sách sản phẩm (DSSP). | - sẽ tích hợp API với hệ thống frontend và kiểm tra tính ổn định | - vấn đề với việc kết nối API – frontend không nhận dữ liệu đúng định dạng. | - Làm việc trực tiếp với nhóm frontend để thống nhất định dạng JSON trả về. |
| - TV-B | - đã tối ưu cơ sở dữ liệu cho chức năng tìm kiếm sản phẩm. | - sẽ hỗ trợ truy vấn cho bộ lọc sản phẩm theo từ khóa và danh mục. | - Truy vấn dữ liệu chạy chậm khi lọc theo nhiều tiêu chí. | - sẽ viết lại câu truy vấn sử dụng chỉ mục phù hợp và kiểm tra hiệu suất. |