Bài 1

| Vai trò | Mục tiêu | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Mua nhiều sản phẩm trong một lần |
| Người dùng | Xem đánh giá sản phẩm | Cân nhắc kĩ trước khi mua |
| Quản trị hệ thống | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Chỉnh sửa thông tin của sản phẩm nếu cần |

Bài 2

User Story cho thanh toán đơn hàng

| Vai trò | Mục tiêu | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Thanh toán đa phương thức | Đa dạng hóa trải nhiệm cũng như tiện ích cho người dùng |

Bài 3

| Product item | Mô tả | Ưu tiên | Story point |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Người dùng tạo thêm công việc mới, nhập thông tin công việc đầy đủ | Must have | 3 |
| Chỉnh sửa công việc | Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin trong công việc đã có trước đó | Must have | 5 |
| Thông báo | Thông báo sẽ gửi tự động khi có thanh đổi, hết hạn hoặc sắp hết thời hạn | Could have | 8 |
| Xem chi tiết | Xem thông tin chi tiết của một công việc | Could have | 1 |
| Đánh dấu hoàn thành | Đánh dấu cho một công việc đã hoàn thành | Must have | 2 |

Bài 4

| PBI | Mô tả | Ưu tiên | Story point |
| --- | --- | --- | --- |
| Danh sách phim | Hiện thị tất cả các phim đang và sẽ diễn công chiếu | Must have | 3 |
| Tìm kiếm phim | Người dùng tìm kiếm theo tên, thể loại phim | Must have | 21 |
| Đặt vé | Chọn phim, xuất chiếu, ghế ngồi | Must have | 3 |
| Hoàn vé | Hoàn trả lại tiền đã thanh toán trước đó | Could have | 5 |
| Lịch sử đặt vé và quản lý vé | Hiển thị vé đã đặt, tải vé, huỷ/đổi (theo chính sách) | Could have | 5 |

Bài 5

| User story | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | - Người dùng có thể thêm sản phẩm từ trang danh sách hoặc trang chi tiết sản phẩm bằng nút "Thêm vào giỏ" - Nếu thêm cùng một sản phẩm nhiều lần, hệ thống cộng dồn số lượng trong giỏ - Hiển thị thông báo xác nhận khi sản phẩm được thêm thành công |
| Xem đánh giá sản phẩm | - Người dùng có thể xem đánh giá từ những người dùng khác trên trang chi tiết sản phẩm - Đánh giá hiển thị bao gồm số sao, nội dung và tên người đánh giá - Các đánh giá được sắp xếp theo thời gian hoặc mức độ hữu ích |
| Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | - Quản trị viên có thể truy cập trang chỉnh sửa sản phẩm từ bảng quản lý - Có thể thay đổi tên, mô tả, giá, hình ảnh và trạng thái hiển thị của sản phẩm - Sau khi lưu, thông tin mới được cập nhật và hiển thị chính xác trên trang sản phẩm |

Bài 6

| Tính năng | Phân loại | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập và đăng ký người dùng | Must have | Là chức năng nền tảng để người dùng truy cập và sử dụng ứng dụng |
| Tạo, chỉnh sửa và xoá công việc | Must have | Cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc, không thể thiếu. |
| Gắn nhãn màu cho công việc | Should have | Giúp người dùng phân loại trực quan, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng chính. |
| Thống kê số lượng công việc hoàn thành | Could have | Tính năng nâng cao, hữu ích nhưng không bắt buộc để ứng dụng hoạt động. |
| Tích hợp với lịch Google | Won’t have | Tính năng mở rộng, có thể hoãn để tập trung vào chức năng chính trước. |

Bài 7

| User Story | Acceptance Criteria (Gherkin) |
| --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 1. Given: người dùng đang ở trang chi tiết sản phẩm When: người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ" Then: sản phẩm được thêm vào giỏ hàng và hiển thị thông báo xác nhận 2. Given giỏ hàng đã có sản phẩm A với số lượng 1 When người dùng thêm sản phẩm A lần nữa Then hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm A trong giỏ hàng thành 2 3. Given người dùng chưa đăng nhập When người dùng nhấn "Thêm vào giỏ" Then hệ thống vẫn thêm sản phẩm vào giỏ hàng tạm thời và hiển thị thông báo "Bạn chưa đăng nhập" |
| Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | 1. Given quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống When truy cập trang quản lý sản phẩm và chọn “Chỉnh sửa” Then hệ thống hiển thị biểu mẫu với các trường thông tin có thể chỉnh sửa 2. Given quản trị viên đã thay đổi thông tin sản phẩm When nhấn nút “Lưu” Then hệ thống cập nhật thông tin mới và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” - Given quản trị viên nhập dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: giá âm) When nhấn “Lưu” Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép lưu |
| Xem đánh giá sản phẩm | 1. Given người dùng đang ở trang chi tiết sản phẩm When người dùng cuộn đến phần đánh giá Then hệ thống hiển thị danh sách đánh giá bao gồm số sao, nội dung và tên người đánh giá 2. Given sản phẩm có nhiều đánh giá When người dùng nhấn vào nút “Xem thêm” Then hệ thống tải thêm các đánh giá mới theo thứ tự thời gian 3. Given người dùng chưa đăng nhập When người dùng xem đánh giá Then hệ thống vẫn hiển thị đầy đủ thông tin đánh giá mà không yêu cầu đăng nhập |

Bài 8

| Tiêu chuẩn | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| 1. Acceptance Criteria đầy đủ | Tất cả các tiêu chí Gherkin (Given – When – Then) đã được viết và thông qua bởi nhóm phát triển. |
| 2. Kiểm thử thành công | Các test case (tự động hoặc thủ công) cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng đều chạy thành công, bao gồm cả trường hợp thêm nhiều lần và khi chưa đăng nhập. |
| 3. Giao diện người dùng | Nút “Thêm vào giỏ” hiển thị đúng vị trí, thông báo xác nhận rõ ràng và dễ hiểu cho người dùng. |
| 4. Xử lý dữ liệu hợp lệ | Hệ thống đảm bảo số lượng sản phẩm trong giỏ hàng được cộng dồn chính xác, không xảy ra lỗi dữ liệu |
| 5. Code review & merge | Mã nguồn đã được kiểm tra bởi ít nhất một thành viên khác, tuân thủ coding convention, và merge vào nhánh chính. |
| 6. Triển khai môi trường thử nghiệm | Chức năng đã được triển khai trên môi trường staging/test để kiểm thử end-to-end. |
| 7. Tài liệu cập nhật | Hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu kỹ thuật đã được cập nhật để phản ánh chức năng mới. |